國立臺北商業大學

專題會議記錄

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 會議名稱 | 反詐騙LINE BOT第二十次例行會議 | | | | | | | |
| 時間 | 2023.06.07(三)7.PM | | | 地點 | | | 線上 | |
| 主席 | 李卉君 | | | 紀錄 | | | 吳祖霖 | |
| 出席狀況 | 應到 : 6 / 實到 : 6  (李卉君、高登、張峻華、吳祖霖、楊哲維、黃子芸) | | | | | | | |
| 會議主旨 | LINE BOT進度報告14 | | | | | | | |
| 討論事項（條列式） | | | | | | | | |
| 1. 與指導教授討論 2. 程式進度狀況 | | | | | | | | |
| 會議內容 | | | | | | | | |
| 1.6/19晚上8點與指導教授討論目前進度  2. 已解決目標進度：輸出的日期格式已解決，把假訊息新聞的資料上傳到資料庫  要進行的目標：要運用資料庫的資料去設計line的回應訊息 | | | | | | | | |
| 臨時動議 | | | | | | | | |
| 無 | | | | | | | | |
| 下次會議 | | | | | | | | |
| 時間 | | 2023.06.14(三) 7.PM | | | 地點 | 線上 | | |
| 預計討論事項 | | LINE BOT進度報告15 | | | | | | |
| 紀錄確認 | | | 組長確認 | | | | | 確認日期時間 |
| 吳祖霖 | | | 李卉君 | | | | | 06/07 |