國立臺北商業大學

專題會議記錄

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 會議名稱 | 反詐騙LINE BOT第十三次例行會議 | | | | | | | |
| 時間 | 2023.04.22 (三)8.30PM | | | 地點 | | | 線上 | |
| 主席 | 李卉君 | | | 紀錄 | | | 吳祖霖 | |
| 出席狀況 | 應到 : 6 / 實到 : 5  (李卉君、高登、張峻華、吳祖霖、黃子芸) 楊哲維未到 | | | | | | | |
| 會議主旨 | LINE BOT進度報告7 | | | | | | | |
| 討論事項（條列式） | | | | | | | | |
| 1. LINE BOT 圖片更改 2. 查詢網址設定更改 3. 程式設計進度報告 4. 自動回覆功能調整 | | | | | | | | |
| 會議內容 | | | | | | | | |
| 1. 數字有不清楚的圖片做更改   (數字1太像7要更改)    2. 新增目標：把使用者提供的帳號與網誌訊息都放上去  3. 目前進度：haveibeenpwned API 無法去擷取，轉換目標到165防詐騙資料放進資料庫  4. 了解自動回覆的功能，是否可以從後台直接設定。  (主要是要設定關於查詢不到的網址、信箱、帳號做回覆) | | | | | | | | |
| 臨時動議 | | | | | | | | |
| 無 | | | | | | | | |
| 下次會議 | | | | | | | | |
| 時間 | | 2023.04.26(三) 7.PM | | | 地點 | 線上 | | |
| 預計討論事項 | | LINE BOT進度報告8 | | | | | | |
| 紀錄確認 | | | 組長確認 | | | | | 確認日期時間 |
| 吳祖霖 | | | 李卉君 | | | | | 04/22 |