國立臺北商業大學

專題會議記錄

| 會議名稱 | 反詐騙LINE BOT第十次例行會議 | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 時間 | 2023.04.08 (三)8.30PM | | | 地點 | | | 線上 | |
| 主席 | 李卉君 | | | 紀錄 | | | 吳祖霖 | |
| 出席狀況 | 應到 : 6 / 實到 : 6  (李卉君、高登、張峻華、吳祖霖、楊哲維、黃子芸) | | | | | | | |
| 會議主旨 | LINE BOT進度報告5 | | | | | | | |
| 討論事項（條列式） | | | | | | | | |
| 1. LINE BOT 介面大致完成 2. 自動回覆更新 3. 程式進度更新 4. WORD部分更新 | | | | | | | | |
| 會議內容 | | | | | | | | |
| 1.  2.  3.程式目前達成進度：處裡突發狀況，修正Fly.io線上資料庫的錯誤，移動到另一個資料庫位置，原因起於沒有建立好資料庫位置  預期達成目標：建立爬蟲程式碼  建立Python網頁爬蟲程式碼，在165防詐騙網爬蟲  建立Email爬蟲程式碼 | | | | | | | | |
| 臨時動議 | | | | | | | | |
| 無 | | | | | | | | |
| 下次會議 | | | | | | | | |
| 時間 | | 2023.04.12(三) 7.PM | | | 地點 | 線上 | | |
| 預計討論事項 | | LINE BOT 進度報告6 | | | | | | |
| 紀錄確認 | | | 組長確認 | | | | | 確認日期時間 |
| 吳祖霖 | | | 李卉君 | | | | | 04/08 |